2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної 

військової адміністрації

18 липня 2025 р.  № 395

(у редакції наказу начальника обласної військової адміністрації

02 квітня 2026 р.  № 183)
Порядок
розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій області

І. Загальні положення
1. Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій області (далі – Порядок) розроблено відповідно до абзацу четвертого пункту 3 статті 752 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28 серпня 2025 року № 352 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення та діяльності місцевих інвестиційних рад та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади)».
2. Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій області          (далі – Середньостроковий план).

3. Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання прогнозу місцевого бюджету.

4. Середньостроковий план розробляється обласною військовою адміністрацією на підставі пропозицій її структурних підрозділів відповідно до цілей і завдань документів стратегічного планування в межах доведеного Департаментом фінансів обласної військової адміністрації орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

5. Середньостроковий план формується з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами   далі – Єдина інформаційна система).

ІІ. Структура Середньострокового плану

1. Середньостроковий план має таку структуру:

загальна частина, що визначає мету та підстави його розроблення; 

описова частина, що визначає наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій, пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування та джерела фінансового забезпечення публічних інвестицій;

заключна частина, що визначає фундаментальну роль середньострокового плану для управління публічними інвестиціями в області і подальший взаємозв’язок із процесом підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій області та галузевих (секторальних) проєктних портфелів області; 

додаток 1 до Середньострокового плану – перелік основних напрямів для публічного інвестування;
додаток 2 до Середньострокового плану – перелік інших напрямів, що не визначені як основні. 
ІІІ. Розроблення проєкту Середньострокового плану

1. Підготовку проєкту Середньострокового плану забезпечує Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації.
2. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації надсилає до галузевих (секторальних) структурних підрозділів обласної військової адміністрації запит про подання пропозицій до середньострокового плану та інструктивний лист щодо формування таких пропозицій не пізніше 01 червня року, що передує плановому.
3. Галузеві (секторальні) структурні підрозділи обласної військової адміністрації при підготовці пропозицій до Середньострокового плану використовують перелік галузей (секторів) для публічного інвестування (додаток 1), та визначають:

підсектори в рамках галузі (сектору) для публічного інвестування;

напрями публічного інвестування у відповідних підсекторах галузі (сектору), які мають узгоджуватись із завданнями cтратегії регіонального розвитку області;

основні напрями, які є критично важливими та потребують першочергового фінансування, шляхом пріоритезації обраних напрямів; 

цільові показники кожного напряму публічного інвестування та їх планові значення, які передбачається досягнути. Такі показники визначаються з урахуванням наскрізних стратегічних цілей і мають бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених стратегією регіонального розвитку області; 
орієнтовну фінансову потребу для здійснення публічних інвестицій на період, необхідний для реалізації обраного напряму, шляхом проведення розрахунків, що обґрунтовують таку потребу.
4. Під час підготовки пропозиції до Середньострокового плану галузевим (секторальним) структурним підрозділам обласної військової адміністрації рекомендовано проводити консультації та отримувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.
5. Галузеві (секторальні) структурні підрозділи обласної військової адміністрації у місячний строк з дня отримання запиту забезпечують складання пропозицій до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій  області за запропонованою формою (додаток 2) і подають їх Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації.
6. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації здійснює аналіз та узагальнення пропозицій до Середньострокового плану, поданих галузевими (секторальними) структурними підрозділами обласної військової адміністрації. 

7. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозицій до Середньострокового плану вимогам інструктивного листа Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої пропозиції повертає її для доопрацювання галузевому (секторальному) структурному підрозділу обласної військової адміністрації з наданням відповідних обґрунтувань.

8. Галузевий (секторальний) структурний підрозділ обласної військової адміністрації, протягом п’яти робочих днів з моменту отримання зауважень, забезпечує доопрацювання пропозицій до Середньострокового плану та повторне їх подання Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації.
У разі необхідності Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації проводить консультації із галузевими (секторальними) структурними підрозділами обласної військової адміністрації, для узгодження позицій щодо пропозицій до Середньострокового плану.

9. За результатами розгляду пропозицій до Середньострокового плану Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації готує проєкт Середньострокового плану та формує пропозиції щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій області, доведеного Департаментом фінансів обласної військової адміністрації, за основними напрямами публічного інвестування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування. 
Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації проводить консультації (наради) за участю Департаменту фінансів обласної військової адміністрації та головних розпорядників коштів для узгодження позицій щодо обсягу коштів для кожної галузі (сектору).
10. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації подає сформований проєкт Середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів в розрізі галузей (секторів) на схвалення обласній Стратегічній інвестиційній раді. 

11. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації подає Департаменту фінансів обласної військової адміністрації схвалений обласною Стратегічною інвестиційною радою проєкт Середньострокового плану, не пізніше 01 серпня року, що передує плановому. 
12. Департамент фінансів обласної військової адміністрації подає проєкт Середньострокового плану, схвалений обласною Стратегічною інвестиційною радою, на затвердження до обласної військової адміністрації одночасно із схваленням прогнозу місцевого бюджету. 
ІV. Моніторинг середньострокового плану
1. Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводиться обласною військовою адміністрацією щопівроку на підставі інформації галузевих (секторальних) структурних підрозділів, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.
2. Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводиться шляхом порівняння та аналізу відхилення фактично отриманих значень цільових показників від їх планових значень, визначених Середньостроковим планом. 

3. Галузеві (секторальні) структурні підрозділи обласної військової адміністрації аналізують рівень досягнення цільових показників результатів реалізації пріоритетних напрямів публічного інвестування за відповідний період і готують моніторинговий звіт, який подають Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації щопівроку (до 10 липня та 10 січня) за формою моніторингового звіту, згідно з додатком 3. 
4. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації за результатами аналізу моніторингових звітів, поданих секторальними структурними підрозділами обласної військової адміністрації, формує зведений моніторинговий звіт, до якого за необхідності може бути додано висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання Середньострокового плану. 
5. Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення обласної Стратегічної інвестиційної ради. 
У разі необхідності обласна Стратегічна інвестиційна рада за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає обласній військовій адміністрації пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації Середньострокового плану. 
6. Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводиться із використанням Єдиної інформаційної системи. 
7. Результати моніторингу реалізації Середньострокового плану рекомендовано враховувати під час розроблення Середньострокового плану на наступний період.

Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку 

обласної військової адміністрації

                     Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

Додаток 1
до Порядку
Перелік
галузей (секторів) для публічного інвестування
	Галузь (сектор) для публічного інвестування
	Найменування структурного підрозділу обласної військової адміністрації, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування


	Аграрна
	Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації


	Освіта і наука
	Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації


	Спорт та фізичне виховання
	Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації


	Культура та інформація
	Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації


	Економічна діяльність
	Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації


	Соціальна сфера
	Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації


	Охорона здоров’я
	Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації


	Громадська безпека
	Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації


	Протимінна діяльність
	Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації


	Житло
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації

	Довкілля
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації


	Енергетика
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації


	Муніципальна інфраструктура та послуги
	Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації


	Транспорт
	Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації


	Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація
	Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації



Директор Департаменту
міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку 

обласної військової адміністрації

                     Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

